KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 9 - Thành viên nhóm

- Nguyễn Hữu Tuấn (Nhóm trưởng)

- Trần Văn Lục

- Trần Minh Phụng

Tên ứng dụng: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KARAOKE NICE

Thời gian thực hiện: Từ 29/08/2023 đến 15/11/2021 (11 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 29/08/2023 Đến: 6/09/2023) | 1. Đăng ký nhóm, GV giao đồ án. | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
|  | 2. Xác định mục tiêu của hệ thống Karaoke. | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
|  | 3. Khảo sát và tìm hiểu hệ thống ứng dụng. | Trần Văn Lục |  |
|  | 4. Tìm hiểu công việc của Tuần 2 | Trần Minh Phụng |  |
| Tuần 02 (Từ: 06/09/2023 Đến: 13/09/2023) | 1. Thu thập câu hỏi và là rõ yêu cầu của ứng dụng. | Trần Minh Phụng |  |
|  | 2. Tìm những yêu cầu chức năng/ phi chức năng của ứng dụng | Trần Văn Lục |  |
|  | 3. Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng. | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
|  | 4. Giao nhiệm vụ cho Tuần 03 | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
| Tuần 03 (Từ: 13/09/2023 Đến: 20/09/2023) | 1. Các nghiệp vụ thao tác của ứng dụng | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
|  | 2. Vẽ sơ đồ Use Case Diagram và Class Diagram | Trần Văn Lục |  |
|  | 3. Vẽ sơ đồ Activity Diagram | Trần Minh Phụng |  |
|  | 4. Vẽ sơ đồ Squence Diagram | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
|  | 5. Thiết kế cơ sỡ dữ liệu SQL | Nguyễn Hữu Tuấn Trần Văn Lục Trần Minh Phụng |  |
| Tuần 04 (Từ: 20/09/2023 Đến: 27/09/2023) | 1. Xem xét và chỉnh sửa các mô hình UML | Nguyễn Hữu Tuấn Trần Văn Lục Trần Minh Phụng |  |
| Tuần 05 (Từ: 27/09/2023 Đến: 03/10/2023) | 1. Thiết kế giao diện. | Trần Văn Lục |  |
|  | 2. Nghiên cứu, tìm hiểu giao diện đẹp. | Trần Minh Phụng |  |
|  | 3. Thực hiện code phần giao diện | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
| Tuần 06 (Từ: 03/10/2023 Đến: 10/10/2023) | 1. Thực hiện code chức năng quản lý khách hàng và hóa đơn. | Trần Văn Lục |  |
|  | 2. Thực hiện code chức năng quản lý nhân viên và dịch vụ. | Trần Minh Phụng |  |
|  | 3. Thực hiện code chức năng quản lý phòng, đặt phòng và thống kê. | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
|  | 4. Thực hiện code quản lý kho. | Trần Văn Lục |  |
| Tuần 07 (Từ: 10/10/2023 Đến: 17/10/2023) | 1. Thực hiện code và chỉnh sửa các chức năng quản lý khách hàng và hóa đơn. | Trần Văn Lục |  |
|  | 2. Thực hiện code và chỉnh sửa các chức quản lý nhân viên và dịch vụ. | Trần Minh Phụng |  |
|  | 3. Thực hiện code và chỉnh sửa các chức năng quản lý phòng, đặt phòng và thống kê. | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
|  | 4. Thực hiện code quản lý kho và chỉnh sửa. | Trần Văn Lục |  |
|  | 5. Kiểm tra chương trình (Unit Testing) |  |  |
| Tuần 08 (Từ: 17/10/2023 Đến: 24/10/2023) | 1. Thực hiện code trả phòng (Thanh toán). | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
|  | 2. Thực hiện code xuất hóa đơn cho khách hàng. | Trần Văn Lục |  |
|  | 3. Thực hiện code phần login | Trần Minh Phụng |  |
|  | 4. Kiểm tra chương trình (Unit Testing) |  |  |
| Tuần 09 (Từ: 24/10/2023 Đến: 01/11/2023) | 1. Thực hiện code tính lương cho nhân viên. | Nguyễn Hữu Tuấn |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. Kiểm tra chương trình các chức năng |  |  |
| Tuần 10 (Từ: 01/11/2023 Đến: 08/11/2023) | 1. Hoàn tất đồ án. | Nguyễn Hữu Tuấn Trần Văn Lục Trần Minh Phụng |  |
| Tuần 11 (Từ: 08/11/2023 Đến: 15/11/2023) | 1. Nộp đồ án (theo hướng dẫn GV). | Nguyễn Hữu Tuấn Trần Văn Lục Trần Minh Phụng |  |
|  | 2. Báo cáo đồ án. | Nguyễn Hữu Tuấn Trần Văn Lục Trần Minh Phụng |  |